附件2

临湘市20 21   年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  临湘市住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2022 年 8月31日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 廖志辉 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  | 13974016479 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 215 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  | 173 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 贯彻落实执行有关住房和城乡建设及人民防空的政策法规;承担管理全市房地产市场的责任；承担指导住房保障的职能；承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任；承担建筑市场的管理责任；承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城市给排水及污水处理的监督管理责任；承担城市供水行政管理责任；承担村镇建设指导管理责任；承担城市设计和建筑设计管理责任；参与建设工程规划管理相关工作；负责组织落实人民防空工程建设规划；负责编制人民防空组织指挥网络；负责制定行业人才发展规划；承办市委、市政府、市国防委员会及市人武部交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：完成省市下达的棚改任务。 任务2：完成省下达的农村危房改造任务。 任务3：完成省下达的污水处理设施建设任务。 任务4：完成市委政府下达的争资任务。 任务5：完成市委政府下达的非税征收任务。 任务6：完成市委政府下达的老旧小区改造任务。 任务7：完成市委政府下达的其他市政基础设施建设任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | - 一是棚户区改造，2021年棚改任务405户，目前已完成405户，完成投资17150万元，在岳阳市排名靠前；建设290套公租房。二是农村危房改造任务318户全部改造完成。三是住房保障服务，为5260户城镇低收入住房困难家庭，发放住房租赁补贴692万元。四是2021年我局争资任务为2.2亿，完成2.6亿。五是污染防治攻坚，投资8.91亿的临湘市水环境综合治理PPP项目已全面铺开，已完成14条主次道路30.6公里雨污管网分流改造；11个镇街的39个污水处理设施全部建成运营，完成了长江沿线的江南镇、黄盖镇和路南的桃林镇污水配套管网20公里建设，进一步完善了乡镇污水管网，提升污水收集率。六是老旧小区改造，2021年我市11个项目已全部基本竣工。七是完成人防易地建设费200万元城市配套费征收600万元。八是全年共监管在建项目57个，完成建安总产值18.4亿，较去年同期增长15％，增幅排名岳阳市第一。 九是人防工程审批，今年共审批项目14个，其中易地建设项目10个、“结建”人防工程4个，征收人防易地建设费785万元，结建面积22814平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 80105.00 |  |  |  |  | 17698.00 |  | 62407.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 80105 |  |  | 4276.00 |  | 1963.00 |  |  | 2313.00 |  |  | 75829.00 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 36.00 |  |  | 32.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 2120.00 |  |  | 2120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成省市下达的棚改任务405户，290套公租房建设。 目标2：完成省下达的农村危房改造任务318户。 目标3：完成污染防治攻坚建设任务完成长江沿线污水配套管网建设。 目标4：完成市委政府下达的争资任务2.2亿。 目标5：完成市委政府下达的非税征收任务，人防易地建设费200万元、城市基础设施建设费600万元。 目标6：完成市委政府下达的老旧小区改造任务11个项目。 目标7：完成市委政府下达的其他市政基础设施建设任务。 |  |  |  |  |  |  | 1.405户棚改任务全部完成、290套公租房建设稳步推进。 2.318户农村危房应改尽改，全面完成“四类”重点对象危房改造任务，实现“清零”目标。 - 3.投资8.91亿的临湘市水环境综合治理PPP项目已全面铺开，已完成14条主次道路30.6公里雨污管网分流改造；11个镇街的39个污水处理设施全部建成运营，完成了长江沿线的江南镇、黄盖镇和路南的桃林镇污水配套管网20公里建设。 - 4.争资任务为2.2亿，完成2.6亿。 - 5.全年累计征收人防易地建设费790万元、城市基础设施建设费750万元。 6.11个项目已全部基本竣工。 - 7.相关市政基础设施建设项目都以启动，正在稳步据推进。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：完成省市下达的棚改任务405户，290套公租房建设。 |  |  |  | 405户棚改任务全部完成、290套公租房建设稳步推进。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：完成省下达的农村危房改造任务318户。 |  |  |  | 318户农村危房应改尽改。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：完成市委政府下达的争资任务2.2亿。 |  |  |  | 完成2.6亿。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：人防易地建设费200万元、城市基础设施建设费600万元。 |  |  |  | - 全年累计征收人防易地建设费790万元、城市基础设施建设费750万元。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：老旧小区改造任务11个项目。 |  |  |  | 全部基本竣工。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 指标1：完成省市下达的棚改任务405户，290套公租房建设。 指标2：完成省下达的农村危房改造任务318户。 指标3：老旧小区改造任务11个项目。 |  |  |  | - 1.城镇低收入家庭应保尽保，保障对象实现了“住有所居”，提升了困难群众的幸福感。 - 2.全辖区农村老百姓都住上安全住房，城乡住房困难问题正在逐步解决。 - 3.11个项目已全部竣工，完善了小区的基础调入，得到住好评。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：完成市委政府下达的争资任务2.2亿。 指标2：完成市委政府下达的非税征收任务，人防易地建设费200万元、城市基础设施建设费600万元。 …… |  |  |  | - 完成2.6亿。 - 2.全年累计征收人防易地建设费790万元、城市基础设施建设费750万元。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：完成污染防治攻坚建设任务完成长江沿线污水配套管网建设。 指标2： …… |  |  |  | 城区基本实现了雨污分流，我市各乡镇污水处理基本实现“全收集、全处理、全覆盖”。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：完成省市下达的棚改任务405户，290套公租房建设。 指标2：完成省下达的农村危房改造任务318户。 指标3：老旧小区改造任务11个项目。 |  |  |  | - 1.城镇低收入家庭应保尽保，保障对象实现了“住有所居”，提升了困难群众的幸福感。 - 2.全辖区农村老百姓都住上安全住房，城乡住房困难问题正在逐步解决。 3.11个项目已全部竣工，完善了小区的基础设施，得到住好评。 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 王琴 |  |  | 党委委员 |  |  |  |  |  | 临湘市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廖志辉 |  |  | 财务股长 |  |  |  |  |  | 临湘市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 严姣 |  |  | 会计 |  |  |  |  |  | 临湘市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 - 我局在岗人员173人，下辖临湘市保障性住房服务中心、临湘市聂市古镇建设保护管理中心、临湘市建设质量安全监督管理站、临湘市建筑材料检测中心、临湘市污水净化中心、临湘市住房和城乡建设公益事业站、临湘市住房和城乡建设档案馆、临湘市房地产服务中心、临湘市国有土地房屋征收事务所、临湘市住房和城乡建设信息中心、临湘市物业管理服务中心、临湘市城乡危房改造服务中心、临湘市白蚁防治所、临湘市住房和城乡建设项目服务中心、临湘市自来水公司、临湘市振宇建筑工程有限公司16个事、企业单位；内设办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合管理股、安全管理股、建设工程招投标管理办公室、建设市场监管股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、人防工程管理股、人防指挥通信股、消防监管股共15个职能股室。 主要工作职能职责是：贯彻落实执行有关住房和城乡建设及人民防空的政策法规;承担管理全市房地产市场的责任；承担指导住房保障的职能；承担城建计划（含棚改计划）的编制和监管责任；承担建筑市场的管理责任；承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担城市给排水及污水处理的监督管理责任；承担城市供水行政管理责任；承担村镇建设指导管理责任；承担城市设计和建筑设计管理责任；参与建设工程规划管理相关工作；负责组织落实人民防空工程建设规划；负责编制人民防空组织指挥网络；负责制定行业人才发展规划；承办市委、市政府、市国防委员会及市人武部交办的其他事项。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 2021年总体支出为80105万元，主要用于：一般公共服务支出550万元、人民防空国防支出100万元、社会保障和就业支出186万元、节能环保支出4833万元、城乡社区支出55456万元、住房保障支出8980万元、其他支出10000万元 。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出4276万元主要用于支付人员费用及商品和服务支出其中：三公经费业务接待费支出36万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 专项资金本级财政安排66915万元、上级财政安排8914万元共安排75829万元。其中：污水治理4833万元、污水处理182万元、老旧小区改造20000万元、雨污分流28800万元、基础设施建设31000万元、城市棚户区改造268万元、辖区农村危房改造561万元、城市公共租赁住房590万元、城市老旧小区改造7369万元、城市保障性安居工程支出126万元 、雨污分流10000万元。 - 专项资金实际使用情况分析 专项资金实际使用75829万元。其中：污水治理4833万元、污水处理182万元、老旧小区改造20000万元、雨污分流28800万元、基础设施建设31000万元、城市棚户区改造268万元、辖区农村危房改造561万元、城市公共租赁住房590万元、城市老旧小区改造7369万元、城市保障性安居工程支出126万元 、雨污分流10000万元。 - 专项资金管理情况分析 - 专项资金全部由各项目实施主体负责监督使用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 成立了专门的工作机构，每个项目都按相关政策办理了招投标手续、项目的变更都经过相关审批程序、工程竣工验收有专门的验收工作组负责、工程最终结算价按财评核定数为依据。 - 专项管理情况分析 成立了专门的工作机构专项负责。在年初根椐上级要求目标制定工作计划，每月对工作进行细化，形成责任清单，按清单督进度，年终总结全年目标完成情况。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 - 圆满的完成了全年即定工作目标，取得了一定的经济效益及社会效益，为财政创了收，为城市环境的优化出了力，为人居环境的改善作出了贡献。405户棚改任务全部完成、290套公租房建设稳步推进；318户农村危房应改尽改，全面完成“四类”重点对象危房改造任务，实现“清零”目标；投资8.91亿的临湘市水环境综合治理PPP项目已全面铺开，已完成14条主次道路30.6公里雨污管网分流改造；11个镇街的39个污水处理设施全部建成运营，完成了长江沿线的江南镇、黄盖镇和路南的桃林镇污水配套管网20公里建设；累计争取项目资金2.6亿元，超额完成争资任务、全年累计征收人防易地建设费790万元、城市基础设施建设费750万元；11个老旧小区改造项目已全部竣工，完善了小区的基础设施，得到住好评；相关市政基础设施建设项目都以启动，正在稳步据推进。 - 存在的主要问题 因年度财政预算存在资金缺口及各单位有非税任务还返款收入，使资金到帐时间同需要使用时间形成时间差、因此造成资金使用时间进度不均衡的问题；支出科目预算金额同实际需用资金存在差异,使用时造成不便。 - 改进措施和有关建议 财政扩大各预算单位资金使用自主权，除项目资金外各单位在预算资金总额内根椐需要自主使用。